DonApp

Sistema de Gestión de Donaciones y Beneficiarios

Historias de Usuario — Documento de Requerimientos

3 Sprints · 22 Historias de Usuario · 76 Puntos de Historia

Versión 1.0  ·  Agosto 2026

# 📊 Resumen Ejecutivo del Proyecto

Distribución por Sprint

| Sprint | Historias | Puntos | Módulos Cubiertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-001 – HU-008 (8 HU) | 25 pts | Autenticación · Usuarios/Roles · Donantes |
| Sprint 2 | HU-009 – HU-017 (9 HU) | 27 pts | Donaciones · Beneficiarios · Inventario |
| Sprint 3 | HU-018 – HU-022 (5 HU) | 24 pts | Entregas · Reportes · Dashboard |
| TOTAL | 22 Historias de Usuario | 76 pts | Sistema Completo |

Trazabilidad por Módulo

| Módulo | Historias Vinculadas | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Sesión | HU-001 | S1 |
| Usuarios y Roles | HU-002, HU-003, HU-004 | S1 |
| Donantes | HU-005, HU-006, HU-007, HU-008 | S1 |
| Donaciones | HU-009, HU-010, HU-011 | S2 |
| Beneficiarios | HU-012, HU-013, HU-014, HU-015 | S2 |
| Inventario | HU-016, HU-017 | S2 |
| Entregas | HU-018, HU-019 | S3 |
| Reportes y Dashboard | HU-020, HU-021, HU-022 | S3 |

# 👥 Roles del Sistema

| Rol | Descripción | Permisos por Defecto |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Control total del sistema y gestión de usuarios y roles | Todos los módulos |
| Operador | Registro y procesamiento de donaciones e información básica | donaciones, beneficiarios, inventario, entregas |
| Supervisor | Visualización de reportes y auditoría del sistema | reportes (solo lectura) |

🏃 SPRINT 1 — Autenticación, Usuarios y Gestión de Donantes

🎯 Objetivo: Establecer la base del sistema con autenticación segura, control de acceso por roles y el módulo completo de donantes.

HU-001  Inicio de Sesión Seguro

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Todos los usuarios     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder a las funcionalidades según mi rol asignado.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El sistema muestra un formulario con campos de usuario y contraseña.

☐ Las contraseñas se almacenan encriptadas con bcrypt (salt round ≥ 12).

☐ El sistema genera un token JWT firmado al autenticarse correctamente.

☐ El token incluye el ID, nombre, rol y permisos del usuario en el payload.

☐ Si las credenciales son incorrectas, se muestra el mensaje: 'Usuario o contraseña incorrectos'.

☐ Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 15 minutos.

☐ La sesión se mantiene activa hasta que el usuario cierre sesión o el token expire.

☐ El endpoint POST /api/auth/login responde con el token y datos del usuario en JSON.

HU-002  Control de Acceso por Roles y Permisos

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como administrador, quiero que cada usuario solo pueda ver y usar las funcionalidades de su rol, para garantizar la seguridad e integridad de la información del sistema.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El sistema valida el JWT en cada petición protegida mediante authMiddleware.

☐ El permissionMiddleware verifica que el usuario posea el permiso requerido por la ruta.

☐ Un Operador sin permiso 'reportes' recibe HTTP 403 al intentar acceder a reportes.

☐ Un Supervisor recibe HTTP 403 si intenta crear, editar o eliminar registros.

☐ El menú lateral (Sidebar) renderiza solo las secciones permitidas por el rol activo.

☐ Si el token está expirado o es inválido, el sistema redirige al login con HTTP 401.

☐ Los permisos disponibles son: donaciones, beneficiarios, inventario, entregas, reportes.

☐ Los mensajes de error son descriptivos: 'Acceso denegado. Se requiere el permiso: X'.

HU-003  Gestión de Usuarios del Sistema

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como administrador, quiero registrar, listar y gestionar los usuarios del sistema, para controlar quién tiene acceso y con qué nivel de permisos.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El administrador puede listar todos los usuarios con: nombre, apellido, usuario, email, rol y fecha de registro.

☐ El formulario de creación incluye: nombres, apellidos, usuario, email, contraseña y rol.

☐ El sistema valida que el usuario y el email sean únicos antes de guardar.

☐ La contraseña se almacena encriptada; nunca se devuelve en ningún endpoint.

☐ El administrador puede asignar o cambiar el rol de cualquier usuario.

☐ Solo usuarios con rol Administrador pueden acceder (protegido por adminMiddleware).

☐ El sistema muestra un mensaje de éxito o error con detalle tras cada operación.

☐ Endpoint: GET /api/usuarios, POST /api/usuarios/register, POST /api/usuarios/assign-role.

HU-004  Gestión de Permisos por Rol

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como administrador, quiero configurar los permisos específicos de cada rol, para tener control granular sobre qué módulos puede acceder cada tipo de usuario.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El administrador puede ver los permisos actuales de cada rol en una tabla.

☐ Puede activar o desactivar permisos individuales por rol mediante checkboxes.

☐ Los permisos configurables son: donaciones, beneficiarios, inventario, entregas, reportes.

☐ Los cambios surten efecto inmediatamente sin necesidad de reiniciar sesión.

☐ Endpoint: PUT /api/usuarios/roles/:id/permissions.

☐ El sistema registra quién y cuándo modificó los permisos de un rol.

☐ No se pueden revocar los permisos del rol Administrador para evitar bloqueos.

HU-005  Registro de Nuevo Donante

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero registrar un nuevo donante con sus datos personales o empresariales, para llevar un registro completo de quiénes contribuyen al programa.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El formulario permite ingresar: nombre completo, número de identificación, email, teléfono y tipo.

☐ El tipo puede ser 'Persona Natural' o 'Empresa'; es obligatorio.

☐ El sistema valida que la identificación no esté duplicada en la base de datos.

☐ El email debe tener formato válido si se ingresa (campo opcional).

☐ Al guardar, el donante queda disponible para vincularse a nuevas donaciones.

☐ Endpoint: POST /api/donantes.

☐ Se muestra un mensaje de confirmación con el nombre del donante registrado.

HU-006  Consulta y Búsqueda de Donantes

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero consultar y buscar donantes ya registrados en el sistema, para verificar su información o vincularlos rápidamente a una nueva donación.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El sistema muestra una tabla paginada con todos los donantes.

☐ Columnas: nombre, identificación, tipo, email, teléfono y fecha de registro.

☐ Se puede filtrar en tiempo real por nombre, identificación o tipo.

☐ El campo de búsqueda es case-insensitive.

☐ Al hacer clic en un donante se puede ver su detalle y donaciones históricas.

☐ Endpoint: GET /api/donantes.

HU-007  Edición de Datos de Donante

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero actualizar la información de un donante existente, para mantener los datos siempre correctos y actualizados.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El operador puede editar: nombre, email, teléfono, identificación y tipo.

☐ Los cambios se guardan mediante PUT /api/donantes/:id.

☐ Si la identificación editada ya existe en otro donante, el sistema rechaza el cambio con error.

☐ Se muestra confirmación visual (toast/notificación) tras una edición exitosa.

☐ El historial de donaciones vinculadas al donante no se ve afectado.

HU-008  Eliminación de Donante

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Administrador     ⚑ Prioridad: Baja 🟢

📖  Historia de Usuario

Como administrador, quiero eliminar un donante del sistema, para gestionar registros obsoletos, duplicados o erróneos.

✅  Criterios de Aceptación

☐ Antes de eliminar, el sistema muestra un modal de confirmación con el nombre del donante.

☐ Al eliminar, el campo donante_id de las donaciones vinculadas se establece en NULL (ON DELETE SET NULL).

☐ Las donaciones del donante NO se eliminan; se preserva el historial.

☐ Solo el rol Administrador puede realizar esta acción.

☐ Endpoint: DELETE /api/donantes/:id.

☐ Se muestra notificación de éxito o error detallado.

🏃 SPRINT 2 — Donaciones, Beneficiarios e Inventario

🎯 Objetivo: Implementar el núcleo operativo: registro de donaciones con productos, gestión de beneficiarios con evaluación de vulnerabilidad y control de inventario.

HU-009  Registro de Donación

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero registrar una nueva donación vinculada a un donante e institución, para llevar un historial completo de todas las contribuciones recibidas.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El formulario permite seleccionar el donante desde la lista registrada.

☐ Campos requeridos: donante, institución y fecha (por defecto la fecha actual).

☐ Los estados disponibles son: 'En Espera', 'Procesado', 'Entregado'.

☐ El campo observaciones es opcional y acepta texto largo.

☐ La donación registra el ID del usuario que la creó (usuario_id).

☐ No existe botón ni endpoint de eliminación de donaciones (solo CREATE y UPDATE).

☐ Endpoint: POST /api/donaciones.

☐ Requiere permiso 'donaciones'.

HU-010  Agregar Productos a una Donación

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero agregar productos donados con sus detalles a una donación existente, para detallar exactamente qué bienes fueron recibidos en cada donación.

✅  Criterios de Aceptación

☐ Desde el detalle de la donación, el operador puede agregar productos.

☐ Campos por producto: nombre, categoría, cantidad, unidad de medida.

☐ Categorías disponibles: Alimentos, Ropa, Medicamentos, Útiles escolares, Otros.

☐ Se pueden agregar múltiples productos en un mismo registro de donación.

☐ Cada producto queda vinculado a su donación mediante donacion_id.

☐ Los productos agregados también aparecen en el módulo de Inventario.

☐ Endpoint: se crea vía la ruta de productos en donacionController.

☐ El sistema valida que la cantidad sea un número entero positivo.

HU-011  Actualización de Estado de Donación

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero cambiar el estado y las observaciones de una donación existente, para reflejar el progreso real del proceso de recepción y distribución.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El operador puede cambiar el estado entre: 'En Espera', 'Procesado', 'Entregado'.

☐ También puede editar las observaciones de la donación.

☐ Endpoint: PUT /api/donaciones/:id.

☐ El registro guarda implícitamente el último usuario que editó.

☐ Se muestra confirmación visual tras el cambio exitoso.

☐ El historial de productos vinculados no cambia al actualizar el estado.

HU-012  Registro de Beneficiario

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero registrar a personas que serán beneficiarias del programa de donaciones, para identificar y documentar a quiénes recibirán la ayuda.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El formulario incluye datos personales: nombre, identificación, email, teléfono y dirección.

☐ Datos socioeconómicos: ingreso mensual, número de dependientes.

☐ Datos de condición: servicios básicos (boolean), vivienda precaria (boolean).

☐ El sistema calcula automáticamente el puntaje de vulnerabilidad al guardar.

☐ El nivel de vulnerabilidad se asigna como 'Alta', 'Media' o 'Baja' según el puntaje.

☐ La identificación debe ser única en el sistema.

☐ Requiere permiso 'beneficiarios'; endpoint: POST /api/beneficiarios.

☐ Se muestra confirmación con el nombre del beneficiario registrado.

HU-013  Evaluación Automática de Vulnerabilidad

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Operador, Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero que el sistema calcule automáticamente el nivel de vulnerabilidad del beneficiario, para priorizar la entrega de ayuda a las familias que más la necesitan.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El puntaje considera: ingreso mensual bajo (+puntos), número de dependientes (+puntos por cada uno), falta de servicios básicos (+puntos), vivienda precaria (+puntos adicionales).

☐ Nivel 'Alta': puntaje ≥ umbral alto. Nivel 'Media': puntaje intermedio. Nivel 'Baja': puntaje bajo.

☐ El cálculo se ejecuta automáticamente al crear o editar un beneficiario.

☐ El nivel actualizado se refleja en la lista de beneficiarios en tiempo real.

☐ El supervisor puede filtrar la lista por nivel de vulnerabilidad.

☐ El dashboard muestra el conteo de beneficiarios por nivel (Alta, Media, Baja).

HU-014  Edición y Eliminación de Beneficiario

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero poder editar los datos de un beneficiario o eliminarlo del sistema, para mantener la base de datos actualizada y libre de registros erróneos.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El operador puede editar todos los campos del beneficiario.

☐ Al editar datos socioeconómicos, el puntaje de vulnerabilidad se recalcula automáticamente.

☐ Antes de eliminar, el sistema muestra un modal de confirmación con el nombre.

☐ Al eliminar un beneficiario, sus observaciones sociales y entregas se eliminan en cascada (ON DELETE CASCADE).

☐ Endpoints: PUT /api/beneficiarios/:id, DELETE /api/beneficiarios/:id.

☐ Se muestra retroalimentación visual (toast) al completar la operación.

HU-015  Registro de Observaciones Sociales

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero agregar observaciones sobre la situación social de un beneficiario, para llevar un seguimiento cronológico detallado de cada caso.

✅  Criterios de Aceptación

☐ Desde el perfil del beneficiario se puede agregar una nueva observación.

☐ Cada observación incluye: texto libre, usuario que la registró y fecha/hora.

☐ Las observaciones se muestran en orden cronológico descendente.

☐ Un beneficiario puede tener múltiples observaciones.

☐ Las observaciones no se pueden editar una vez guardadas (solo leer o eliminar).

☐ Al eliminar el beneficiario, todas sus observaciones se eliminan en cascada.

HU-016  Visualización del Inventario de Productos

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Operador, Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador o supervisor, quiero ver el inventario actual de productos donados disponibles, para conocer los recursos con los que cuenta el programa en todo momento.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El inventario muestra todos los productos con: nombre, categoría, cantidad total, cantidad disponible, lote y fecha de vencimiento.

☐ Los productos próximos a vencer (< 30 días) se resaltan visualmente en amarillo.

☐ Los productos sin stock disponible se muestran en rojo.

☐ Se puede filtrar por categoría o buscar por nombre de producto.

☐ Acceso permitido a usuarios con permiso 'inventario' o 'entregas' (canReadInventario).

☐ Endpoint: GET /api/inventario.

HU-017  Actualización de Datos de Inventario

📌 Puntos: 2 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero actualizar la cantidad disponible, lote o fecha de vencimiento de un producto en inventario, para mantener el registro de stock exacto tras movimientos o correcciones manuales.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El operador puede editar: cantidad disponible, número de lote y fecha de vencimiento.

☐ No se puede editar el nombre ni la categoría del producto (provienen de la donación).

☐ Solo usuarios con permiso 'inventario' pueden realizar ediciones (PUT /api/inventario/:id).

☐ La cantidad disponible no puede ser negativa; el sistema rechaza valores menores a 0.

☐ Se muestra confirmación visual tras la actualización exitosa.

🏃 SPRINT 3 — Entregas, Reportes y Dashboard

🎯 Objetivo: Completar el flujo de distribución con el módulo de entregas, generar reportes para la toma de decisiones y proveer un dashboard ejecutivo con métricas clave.

HU-018  Registro de Entrega de Ayuda a Beneficiario

📌 Puntos: 8 pts     👥 Roles: Operador, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como operador, quiero registrar una entrega de productos a un beneficiario con comprobante, para documentar formalmente qué recursos fueron distribuidos y a quién.

✅  Criterios de Aceptación

☐ La entrega debe vincularse obligatoriamente a un beneficiario registrado.

☐ Se seleccionan productos del inventario disponible con sus cantidades a entregar.

☐ El sistema valida que la cantidad a entregar no supere la cantidad_disponible del producto.

☐ Si la validación falla, el sistema muestra error: 'Stock insuficiente para [producto]'.

☐ Se genera automáticamente un número de comprobante único (ej. COMP-20260801-001).

☐ La entrega registra la fecha y el usuario que la realizó (usuario_id).

☐ Requiere permiso 'entregas'.

☐ Endpoint: POST /api/entregas (a implementar).

HU-019  Consulta de Detalle de Entrega

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Operador, Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como operador o supervisor, quiero consultar el detalle completo de una entrega realizada, para verificar qué productos se entregaron, en qué cantidad y a qué beneficiario.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El sistema muestra: número de comprobante, fecha, beneficiario, lista de productos y cantidades.

☐ Se puede buscar una entrega por número de comprobante o nombre de beneficiario.

☐ La vista para el supervisor es de solo lectura.

☐ Se puede listar todas las entregas con filtro por fecha o beneficiario.

☐ Endpoint: GET /api/entregas, GET /api/entregas/:id (a implementar).

HU-020  Dashboard Ejecutivo con Métricas Clave

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Alta 🔴

📖  Historia de Usuario

Como administrador o supervisor, quiero ver un panel resumen con las estadísticas principales del sistema, para tomar decisiones informadas sobre la operación del programa de donaciones.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El dashboard muestra tarjetas KPI con: total de donaciones, total de donantes, total de beneficiarios y productos en inventario.

☐ Se muestran las últimas 5 donaciones registradas con su estado.

☐ Se muestra distribución de beneficiarios por nivel de vulnerabilidad (gráfico o tabla).

☐ Se muestra el conteo de donaciones por estado (En Espera, Procesado, Entregado).

☐ Requiere permiso 'reportes'; endpoint: GET /api/reportes/dashboard.

☐ Los datos se cargan dinámicamente al acceder al dashboard.

☐ Los KPIs tienen iconos descriptivos y se destacan visualmente.

HU-021  Reporte de Donaciones por Período

📌 Puntos: 5 pts     👥 Roles: Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como supervisor, quiero generar reportes de donaciones filtrados por fecha y/o estado, para analizar el flujo de recursos recibidos en un período determinado.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El supervisor puede definir un rango de fechas (desde/hasta) para el reporte.

☐ Puede filtrar adicionalmente por estado de la donación.

☐ El reporte muestra: número de donaciones, donantes involucrados, productos totales recibidos.

☐ Se visualiza como tabla con opción de paginación.

☐ Solo usuarios con permiso 'reportes' pueden acceder.

☐ El reporte es de solo lectura; no permite modificar datos.

☐ Endpoint: GET /api/reportes/donaciones (con query params de fecha y estado).

HU-022  Reporte de Beneficiarios por Vulnerabilidad

📌 Puntos: 3 pts     👥 Roles: Supervisor, Administrador     ⚑ Prioridad: Media 🟡

📖  Historia de Usuario

Como supervisor, quiero ver un reporte de beneficiarios agrupados por nivel de vulnerabilidad, para identificar la población más crítica y orientar eficientemente la distribución de ayuda.

✅  Criterios de Aceptación

☐ El reporte muestra el conteo de beneficiarios por nivel: Alta, Media, Baja.

☐ Se puede expandir cada nivel para ver la lista de beneficiarios con su puntaje.

☐ El reporte incluye: nombre, identificación, dirección, ingreso mensual y nivel de vulnerabilidad.

☐ Requiere permiso 'reportes'.

☐ Los beneficiarios de nivel 'Alta' se destacan visualmente con color rojo.

☐ Endpoint: GET /api/reportes/beneficiarios/vulnerabilidad (a implementar).

# 📚 Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| JWT | JSON Web Token. Mecanismo de autenticación sin estado usado para proteger las rutas de la API. |
| bcrypt | Algoritmo de hashing de contraseñas con factor de coste configurable para mayor seguridad. |
| Permiso | Clave de acceso asignada a un rol que habilita el uso de un módulo específico (ej. 'donaciones'). |
| Vulnerabilidad | Nivel calculado automáticamente (Alta/Media/Baja) que indica la criticidad socioeconómica de un beneficiario. |
| Comprobante | Número único generado por el sistema al registrar una entrega de productos. |
| ON DELETE CASCADE | Regla de base de datos que elimina registros hijos cuando el registro padre es eliminado. |
| ON DELETE SET NULL | Regla de base de datos que pone NULL en la clave foránea cuando el padre es eliminado, sin borrar el registro hijo. |
| CRUD | Operaciones Create, Read, Update, Delete sobre un recurso de datos. |